市発注工事受注者の皆様へ

（下請負人に施工させる場合の留意事項）

この留意事項は、市が発注した工事の受注者（建設業法上の元請負人）が下請負人に施工させる場合の遵守すべき建設業法（法）・施行規則（規則）、公共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法律（適正化法）及び工事請負契約約款（約款）の規定をまとめたものです。

海老名市発注工事を下請負人に施工させる場合は、下記事項に留意してください。なお、法令に違反した場合は、許可機関への通知並びに海老名市競争入札参加停止等措置要綱に基づき、入札の参加停止等の措置をとることがあります。

１　下請負人の通知【法第24条の７、約款第７条、市公共工事共通事項書】

下請負人に係わる書類を下請負人の工事着手前までに監督員に提出してください。

提出書類

- 施工体制通知書

- 施工体制台帳

②-１　下請契約書面の写し（二次以降含めすべての契約書）

②-２　受注者の主任技術者資格証、雇用照明書類

②-３　施工体系図

２　下請負人に対する通知【規則第14条の3】

下請負人に対し、再下請負通知を行う旨の通知を行うとともに当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げてください。

下請業者への書面通知例

現場への掲示文例

３　適正な下請契約の締結【法第18条、法第19条第１項、法遵守ガイドライン】

下請契約の締結に当たっては、次の⑴から⑶までの各事項のいずれかに適合するようにしてください。

⑴　下請契約の締結に当たっては、建設業法第19条第１項第１号から第16号までの事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。

⑵　下請契約の締結に当たっては、建設工事標準下請契約約款（昭和52年４月26日中央建設審議会決定）又は約款に準じた内容を持つ契約書により、下請契約を締結する。

⑶　注文書・請書による契約

- 当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合

- 基本契約書には、建設業法第19条第１項第4号から第16号に掲げる事項を記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。

- 注文書及び請書には、建設業法第19条第１項第１号から第３号までに掲げる事項、その他必要な事項を記載すること。

- 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。

- 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印をして相互に交付すること。

■　注文書及び請書の交換のみによる場合

① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付すること。

② 契約約款には、建設業法第19条第１項第４号から第15号に掲げる事項を記載すること。

③ 注文書及び請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。

④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第１項第１号から第３号までに掲げる事項、その他必要な事項を記載すること。

- 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については、契約約款の定めによるべきことが明記されていること。

- 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ記名押印すること。

４　不当な取引の禁止【法第19条の３、法第19条の４】

元請負人の地位を不当に利用して、次のことはできません。

⑴　建設工事を施工するのに通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金で請負契約を締結すること。

⑵　請負契約締結後、建設工事に使用する資材、機械器具又は購入先を指定し、これらを請負人に購入させること。

５　下請代金の支払い【法第24条の３、法第24条の５第３項】

⑴　元請負人は、市から出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その日から１月以内のできる限り短い期間内に、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対し、支払を受けた額に相応する下請代金を支払わなければなりません。

⑵　元請負人は、市から前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、当該建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払ってください。

⑶　支払代金の支払については、次のことに留意してください。

- できる限り現金払いとすること。

- 労務費相当分については、現金払いとすること

- 現金と手形払を併用する場合は、現金払いの比率を高めること。

- 手形払いの場合は

㋐　期間は、120日以内でできる限り短くすること。

㋑　一般の金融機関による割引を受けることが困難な長期手形の交付をしないこと。

６　検査及び引渡し【法24条の４】

⑴　元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、その日から20日以内で、できる限り短い期間内に完成を確認するための検査を完了しなければなりません。

⑵　元請負人は、検査確認終了後、下請負人が申し出たときは、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。

７　下請負人の意見の聴取【法24条の２】

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければなりません。

８　下請施工に係わる特定建設業者の義務

⑴　特定建設業の許可を受けた者でなければ、下請代金の額（下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額）が4,500万円以上（建築一式の場合は7,000万円以上）の下請契約を締結することができません。【法16条】

⑵　市からの工事代金の支払の有無に拘らず、下請負人から建設工事の目的物の引渡しの申し出を受けたときは、その日から起算して50日以内に、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。

【法24条の５第１項】

⑶　支払期日までに支払わなかった場合は、一定の遅延利息を支払わなければなりません。【法24条の５第４項】

⑷　当該工事の下請負人に対し、建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に違反しないよう指導に努めてください。【法24条の６】

９　その他

元請負人は、下請負人の倒産、資金繰りの悪化等により、下請契約における関係者に対し、工事の施工に係る請負代金、賃金の不払等、不測の損害を与えることのないように、下請契約の関係者保護に配慮してください。

【法41条の２、41条の３】